UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA ȘI MONITORIZAREA PROIECTELOR ÎN DOMENIUL AGRICULTURII

PROIECTUL AGRICULTURA COMPETITIVĂ ÎN MOLDOVA (MAC-P)

TERMENI DE REFERINȚA

Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru parteneriatul public-privat (concesiune)

Unității de Prelucrare a Subproduselor de Origine Animală nedestinate consumului uman

# Premise

Moldova a primit o Finanțare Adițională (FA) de la Asociația Internațională de Dezvoltare în valoare de 15,0 milioane USD pentru Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P). FA va fi utilizat pentru extinderea activităților proiectului în cadrul Componentei 1: Îmbunătățirea managementului siguranței alimentare, menită să consolideze capacitățile umane, instituționale și tehnice ale sistemelor de management al calității și siguranței alimentelor din țară și să asigure conformitatea reglementărilor și a sistemului cu normele sanitare și fitosanitare (SFS) pe piețele de export de produse alimentare (în primul rând pe piețele Uniunii Europene [UE] și aliniate la UE). În acest scop, FA finanțează o serie de activități și investiții care vizează stabilirea unui sistem cuprinzător, conform UE, pentru gestionarea subproduselor de origine animală (ABP) nedestinate consumului uman.

În urma adoptării recente a Legii ABP în 2019, Guvernul a ajuns la un acord cu Banca Mondială cu privire la un proiect de stabilire a unui sistem cuprinzător, conform UE, pentru gestionarea ABP-urilor nedestinate consumului uman.

Sub responsabilitatea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a fost elaborat un Studiu de Fezabilitate Inițial (SFI) pentru construirea Unității de Prelucrare a Subproduselor de Origine Animală (ABP) nedestinate consumului uman (UPSOA).

Raportul detaliat privind soluția tehnică pentru prelucrarea ABP a cat. 1 și 2 într-o linie și cat. 3 într-o linie separată a fost dezvoltat.

Pe baza rezultatelor SFI și a opțiunii alese de Guvern, s-a demarat procesul de construire UPSOA în zona centrală a țării (r. Criuleni, la 40 km distanță de capitală). SFI a furnizat o descriere a echipamentului care urmează să fie instalat, precum și a aspectului general al amplasamentului, inclusiv fluxurile de ABP-uri de intrare și procesare. Executorul va livra ți va instala echipamente necesare.

Una din opțiunile de operare și management UPSOA, oferite în SFI a fost parteneriat public-privat / concesiune. În acest sens, pentru a determina oportunitatea concesiunii prelucrării a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman în detrimentul operării de către stat (ÎS, IP etc.) și în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova, este necesar de a elabora un Studiu de Fezabilitate (SF) inclusiv studiu de oportunitate.

Toată activitatea fiduciară din cadrul Proiectului este întreprinsă de Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțate de Banca Mondială, care va fi Clientul acestei sarcini. Clientul intenționează să selecteze un Consultant pentru îndeplinirea sarcinilor descrise mai jos.

- Obiective

Obiectivul acestei sarcini este de a elabora, în conformitate cu prevederile legislației Republicii Moldova, Studiu de Fezabilitate (inclusiv studiu de oportunitate și caiet de sarcini) în sensul prevederilor art. 12 al. (1) a Legii nr. 121/2018 “Cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii” (Lege).

- Sarcini detaliate

Lista de sarcini detaliate include următoarele:

- Elaborarea studiului de oportunitate, în conformitate cu prevederile art. 15 a Legii, care va fi parte integrantă a SF și care va demonstra necesitatea și raționalitatea realizării proiectului în modul respectiv. Studiu de oportunitate trebuie să analizeze dacă atribuirea eventuală contractului pentru servicii de prelucrare a subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman implică transferul unei părți semnificative a riscului de operare către operatorul economic privat. Studiu de oportunitate trebuie să bazeze inclusiv pe analiza primară inclusă în SFI (care va fi pus in dispoziția Consultantului).

- Elaborarea SF

- SF trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea și cuantificarea, în termeni economici și financiari, a riscurilor și a variantelor de transfer al riscului de operare către concesionar, să cuprindă, de asemenea, calculul valorii estimate, precum și să justifice faptul că un contract de concesiune este mai avantajos, din punct de vedere economic, decât un contract de achiziție publică. Studiu trebuie să ia în calcul experiența de concesionare a unităților similare din țările UE.

- SF trebuie să se bazeze pe analiza economico-financiară a proiectului de concesiune și pe stabilirea raportului optim cost-beneficiu. SF trebuie să bazeze pe matricea de riscuri care va cuprinde cel puțin analiza următoarelor categorii de riscuri și modul de repartizare a acestora:

a) riscurile de exploatare;

b) riscurile de piață;

c) riscurile legate de modificările legislației și/sau riscurile politice;

d) riscurile aferente activelor proiectului de concesiune;

e) riscul de forță majoră.

- Studiul de fezabilitate trebuie să justifice necesitatea și oportunitatea concesiunii și să demonstreze că:

a) proiectul concesiunii este fezabil;

b) proiectul concesiunii corespunde cerințelor stabilite de către autoritatea contractantă;

c) au fost luate în considerare diverse alternative de realizare a proiectului concesiunii;

d) realizarea proiectului concesiunii prin atribuirea unui contract de concesiune este mai avantajoasă în raport cu atribuirea unui contract de achiziție publică;

e) riscul de operare este transferat către concesionar;

f) proiectul concesiunii beneficiază de susținere financiară, indicându-se, după caz, care este contribuția autorității contractante, inclusiv prin punerea la dispoziție cu titlu gratuit a bunurilor accesorii lucrărilor și serviciilor ce fac obiectul concesiunii.

- Studiul de fezabilitate trebuie să cuprindă mecanismul de plată care să se potrivească scopului concesiunii și să reflecte repartizarea specifică a riscurilor, dar la elaborarea mecanismului de plată se ține cont de toate elementele și formulele în temeiul cărora se realizează plățile către concesionar, astfel încât, în condiții de maximă eficiență în executarea lucrărilor și/sau prestarea serviciilor pe durata contractului de concesiune, să poată fi obținut un raport optim cost-beneficiu. Mecanismul de plată trebuie să bazeze pe dreptul de încasare de către concesionar fie a unor taxe de utilizare, fie a unor plăți de disponibilitate, fie combinația dintre acestea. Totodată, studiu trebuie să ia în calcul mecanisme de suport din partea bugetului de stat prin mecanisme existente sau, in cazul lipse astfel de mecanisme, de elaborat propuneri privind adoptarea lor în cadrul legal.

- Elaborarea mecanismului de funcționare

- Coordonarea tehnică și operațională a uzinei: Elaborarea unui model tehnic și operațional detaliat pentru UPSOA, care să asigure funcționarea acesteia în condiții optime și să fie conformă cu standardele naționale și europene. Acesta trebuie să includă detalii despre fluxurile operaționale și procesele tehnologice utilizate.

- Planificarea financiară și bugetară: Crearea unui plan financiar solid care să acopere costurile operaționale și să identifice surse de venit viabile. Planul va trebui să ia în considerare costurile pe termen scurt și lung, subvențiile guvernamentale posibile.

- Modelul de gestionare a deșeurilor: Analizarea și propunerea unui model de colectare și transport pentru toate cele trei categorii de ABP-uri (Categoria 1, 2 și 3), inclusiv soluții pentru colectarea descentralizată, dacă este necesar, și optimizarea costurilor de transport.

- Planul de implementare: Elaborarea unui plan de implementare care să detalieze etapele de lucru, cronograma activităților și necesarul financiar pentru fiecare fază. Acest plan va include și consultări periodice cu autoritățile guvernamentale pentru validarea progresului și ajustările necesare.

- Elaborarea documentației  de atribuire, care va cuprinde cel puțin următoarele:

- Caietul de sarcini care va include cerințe tehnice și funcționale și va detalia condițiile tehnice de executare, cerințele fața de calitate, standardele și reglementările tehnice aplicabile și care constituie ansamblu cerințelor în baza cărora se elaborează oferta.

- Criteriile de calificare și de selecție, care trebuie să fie bazate pe a) eligibilitatea ofertantului, și b) capacitatea ofertantului.

- Condiții privind eligibilitatea în sensul art. 29 a Legii.

- Criteriile de atribuire a concesiunii în sensul art. 30 a Legii.

- Actualizarea Studiului de Trafic și optimizarea traseelor

Având în vedere că locația uzinei, metoda și tehnologia de procesare a produselor de origine animală (ABP) sunt deja stabilite, iar contractul cu compania furnizoare de utilaje este semnat, Consultantul va actualiza informațiile din studiul anterior realizat de IFC. Studiul IFC va servi drept bază pentru această actualizare, urmând a fi completat cu date actualizate și relevante pentru implementarea proiectului în noile condiții.

Actualizarea va include:

- Rutele optimizate pentru colectarea și transportul tuturor categoriilor de ABP.

- Necesitatea vehiculelor și echipamentelor pentru transport și depozitare, inclusiv caracteristicile tehnice și costurile aferente.

- Analiza frecvenței colectării și stabilirea tururilor de transport, având în vedere datele noi disponibile.

- Propuneri pentru punctele de colectare intermediare, dacă este necesar, pentru a asigura depozitarea temporară în condiții controlate a produselor din Categoria 1 și 2.

- Estimarea consumului de combustibil și analiza eficienței costurilor pentru transport.

- Identificarea necesităților de vehicule suplimentare pentru transportul produselor procesate, precum făina proteică (MBM), grăsimi și produsele din Categoria 3.

În cadrul acestui proces, Consultantul va evalua datele existente și va adapta soluțiile propuse astfel încât să răspundă cerințelor tehnologice stabilite prin contractul cu furnizorul de utilaje.

- Raportare

Consultantul va raporta direct Directorului Executiv al Clientului. Toate rapoartele trebuie să fie prezentate în scris și în format electronic în limba română, conform graficului de lucru precum urmează:

| Nr. | Denumirea livrabilelor | Data prezentării (în săptămâni după demararea prestării serviciilor) |
| --- | --- | --- |
|  | Studiu de oportunitate | 4 |
|  | Proiectul SF | 8 |
|  | Mecanism de funcționare | 10 |
|  | Documentație de atribuire | 12 |
|  | SF finală | 16 |

- Profilul consultantului

Se preconizează angajarea companiei de consultanța (asocierii de companii) care posedă experiența în domeniu și dispune de personal calificat.

- Cerințe fața de Consultant ca companie

- Cel puțin 5 ani de activitate în domeniu de consultanța

- Cel puțin 3 ani de experiența în elaborarea studiilor de fezabilitate

- Experiența în elaborarea studiilor în domeniu parteneriatului public-privat / concesiune.

- Cerințe fața de experți-cheie

| Denumire | Calificare generală | Experiența generală | Experiența specifică |
| --- | --- | --- | --- |
| KE-1 Lider echipei | MBA/MSc sau ciclu universitar de 5 ani Educație post-universitară va fi un avantaj Cunoaștere limbii române Cunoaștere limbii engleze va fi un avantaj | Cel puțin 15 ani de experiența generală în domeniu de consultanța, management, studii | Cel puțin 5 ani de experiența în calitate de lider de echipa Experiența în elaborarea studiilor de fezabilitate Cel puțin un contract similar |
| KE-2 Specialist financiar | MBA/MSc sau ciclu universitar de 5 ani în domeniu finanțelor, contabilității, economiei, managementului Educație post-universitară va fi un avantaj Cunoaștere limbii române Cunoaștere limbii engleze va fi un avantaj | Cel puțin 10 ani de experiența generală în domeniu financiar-analitic | Cel puțin 5 ani de experiența în elaborarea studiilor de fezabilitate / modelelor financiare |
| KE-3 Expert in PPP/concesiuni | MBA/MSc sau ciclu universitar de 5 ani Educație post-universitară va fi un avantaj Cunoaștere limbii române Cunoaștere limbii engleze va fi un avantaj | Cel puțin 10 ani de experiența generală în domeniu managementului / legal / administrare publică | Cel puțin 5 ani experiența în domeniu PPP/concesiuni Cel puțin un contract similar |
| KE-4 Expert în procesare subproduselor de origine animală | MBA/MSc sau ciclu universitar de 5 ani în zootehnie, veterinare sau alt domeniu relevant Cunoaștere limbii române Cunoaștere limbii engleze va fi un avantaj | Cel puțin 10 ani de experiența generală în domeniu procesării produselor de origine animală | Cel puțin în contract pentru analiză tehnologică a fluxurilor de procesare |